試験計画書（サンプル）

内容

[改訂履歴 3](#_Toc355281578)

[1. 試験の目的 3](#_Toc355281579)

[2. 試験項目 3](#_Toc355281580)

[3. テスト設計の粒度 3](#_Toc355281581)

[4. テスト合格判定基準 3](#_Toc355281582)

[5. 試験環境 3](#_Toc355281583)

[6. 管理項目 4](#_Toc355281584)

# 改訂履歴

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| バージョン | 内容 | 更新者 |
| 0.1 | 新規作成 | 山田太郎 |
| 0.2 | 社内レビューに基づき、試験項目を更新 | 山田太郎 |

# 試験の目的

試験を通し、実装された機能が機能仕様、性能仕様に基づき正しく動作することを確認する

# 試験項目

* 1. 環境設定
     1. 顧客登録ページレイアウト
     2. 日付書式設定
  2. 顧客登録
     1. 氏名
     2. 住所
     3. 電話番号
     4. 生年月日
     5. 分類コード
     6. 趣向
     7. DM発送有無

# テスト設計の粒度

ユーザーマニュアルの節単位で品質特性を考慮し、テスト設計を行うこととする

# テストアプローチ

テスト設計に当たっては以下の技法を用いる

* 同値分割
* 境界値分析
* シナリオベーステスト

# テスト合格判定基準

定義されたテスト項目全てに合格することにより、試験合格と判断する

# 試験環境

* PC-01
  + OS
    - Windows7
  + リソース
    - 内蔵メモリ 1GB
    - 記憶容量 90GB
* PC-02
  + OS
    - Windows8
  + リソース
    - 内蔵メモリ 4GB
    - 記憶容量 1TB

# 管理項目

テスト実施スケジュール

* システムテスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| テスト工程 | テスト工程詳細 | 作業開始日 | 作業完了日 |
| テスト設計 | 作成 | 2013/4/1 | 2013/4/10 |
| 中間レビュー(対象：テスト設計書) | 2013/4/10 | 2013/4/10 |
| 修正 | 2013/4/11 | 2013/4/12 |
| 最終レビュー(対象：テスト設計書) | 2013/4/14 | 2013/4/14 |
| 完了 | 2013/4/15 | 2013/4/15 |
| テスト実行 | テスト実行(テストケース内) | 2013/4/18 | 2013/4/26 |
| テスト実行(テストケース外) | 2013/4/28 | 2013/5/7 |
| 修正確認テスト | 2013/5/8 | 2013/5/10 |
| テスト実行報告書作成 | 2013/5/10 | 2013/5/10 |

* 受入れテスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| テスト工程 | テスト工程詳細 | 作業開始日 | 作業完了日 |
| テスト設計 | 作成 | 2013/3/11 | 2013/3/14 |
| 中間レビュー(対象：テスト設計書) | 2013/3/15 | 2013/3/15 |
| 修正 | 2013/3/17 | 2013/3/18 |
| 最終レビュー(対象：テスト設計書) | 2013/3/19 | 2013/3/21 |
| 完了 | 2013/3/21 | 2013/3/21 |
| テスト実行 | テスト実行(テストケース内) | 2013/5/21 | 2013/5/26 |
| テスト実行(テストケース外) | 2013/5/29 | 2013/5/30 |
| 修正確認テスト | 2013/5/31 | 2013/6/2 |
| テスト実行報告書作成 | 2013/6/3 | 2013/6/3 |